แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลนางหลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ   มีการประสานและบูรณาการในการทำงานกับหน่วยงาน   และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญ   ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยให้แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง มีความชัดเจน สามารถติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

อนึ่ง การจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่มีส่วนในการระดมความคิด  และช่วยวางแผนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564  ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังว่าจะนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนดำเนินงานต่อไป

พ.ต.ท.

(สมศักดิ์  จันทร์มณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

19  ตุลาคม  2563

สารบัญ

เรื่อง									                  หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ											1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน								2

ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล							2

ขั้นตอนที่ 2   จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน							3

ขั้นตอนที่ 3   การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน						3

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน							4

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน								5

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (แบบ ผด.01)				6

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						8

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							14

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม							16

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งสิ่งแวดล้อม							31

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร						32

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ ผด.02/1)	34

ส่วนที่  1

# บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 กำหนดว่า “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ  26  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น

ลักษณะของแผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงาน  (Operation  plan)  เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น           (พ.ศ.2561 – 2565)  และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณประจำปี  กล่าวคือ  เป็นการนำแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้แล้วในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) มาพิจารณาดำเนินการสำหรับปีนั้น ๆ  โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงของโครงการ/กิจกรรมที่จะนำไปบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที  เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น  นอกจากนี้  แผนงาน/โครงการ  ที่บรรจุในเอกสารงบประมาณประจำปีและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

แผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงานควรต้องมีสภาพความพร้อม  3  ประการคือ

ประการที่  1  มีความแน่นอนของกิจกรรม  ที่จะดำเนินการโดยการศึกษาความเป็นไปได้ของแผนงาน/โครงการ  หรือพิจารณาผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนงาน/โครงการ

ประการที่  2  มีความเรียบร้อยในด้านรูปแบบและรายการทางเทคนิค

ประการที่  3  มีรายละเอียดในด้านค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงาน  มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้

1.  เป็นเอกสารที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

2. เป็นเอกสารที่มีแนวทางการพัฒนาประจำปีและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา  ที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงของปีที่จะดำเนินการ

3. เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ  ที่จะดำเนินการในปีนั้น ๆ

4. เป็นเอกสารที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   กับเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

-2-

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริง ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

2. เพื่อแสดงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  ของประชาชนในท้องถิ่น

3. เพื่อมีแผนงานในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ

4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

6. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด  5  ข้อ  26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

(2) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000แล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง   ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงาน  เช่น  ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  บัญชีรายรับ  และบัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีย้อนหลัง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา  ปัญหา

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ความต้องการต่าง ๆ  โดยนำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

-3-

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ดำเนินการนำพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง   (โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  บทนำ  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวดที่  5  ข้อ  26  (1)

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  ประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวัน  (15  วัน)  นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  (30  วัน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวดที่  5  ข้อ  26 (2)

-4-

จากขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

## รวบรวมโครงการ / กิจกรรม

## องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## หน่วยงานอื่น ๆ

## จัดทำร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## เสนอร่างแผน

## พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

## เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

## ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

## ประกาศใช้

-5-

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เพราะแผนการดำเนินงานได้แสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่มีห้วงเวลาที่ชัดเจน  จึงใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานได้โดยสะดวกรวมถึงการประเมินผลที่แม่นยำตามขั้นตอน  และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  แต่ทั้งนี้ขั้นตอน กระบวนการตามแผนดังกล่าวจะมีความเป็นไปได้นั้นก็ต่อเมื่อมีปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสม  ที่สำคัญคือรายได้ที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละโครงการ / กิจกรรม  รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้กระบวนงานเหล่านั้นไม่สามารถเป็นไปตามแผนเช่น  จำนวนเงินรายได้ไม่เพียงพอ  สภาวการณ์ที่ผันผวนของสังคมและการเมือง  ภาวะดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรม  เป็นต้น

ส่วนที่ 2

-6-

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 9 4 4 | 16.67 7.41 7.41 | 16,784,000 550,000 2,404,530 | 42.56 1.39 6.10 | กองช่าง |
| รวม | 17 | 31.48 | 19,738,530 | 50.05 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2.2 แผนงานการเกษตร | 1 1 | 1.85 1.85 | 40,000 20,000 | 0.10 0.05 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 2 | 3.70 | 60,000 | 0.15 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม - แผนงานรักษาความสงบภายใน - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานงบกลาง | 3 7 5 3 9 3 | 5.56 12.96 9.26 5.56 16.67 5.56 | 210,000 4,230,300 198,400 90,000 466,000 14,056,800 | 0.53 10.73 0.50 0.23 1.18 35.65 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวม | 30 | 55.56 | 19,251,500 | 48.82 |  |

-7-

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - สตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม - แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.85 | 50,000 | 0.17 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 1 | 1.85 | 50,000 | 0.17 |  |
| - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 7.41 | 335,000 | 0.85 | สำนักงานปลัด |
| รวม | 4 | 7.41 | 335,000 | 0.85 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 54 | 100.00 | 39,435,030 | 100.00 |  |

| ประเภทครุภัณฑ์ | แผนงาน | งบประมาณ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| - ครุภัณฑ์การศึกษา - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ครุภัณฑ์การเกษตร | เคหะและชุมชน เคหะและชุมชน การพาณิชย์ | 30,700 1,375,000 130,000 | สำนักงานปลัด กองช่าง กองช่าง |
|  |  | 1,535,700 |  |

-8-

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แบบ ผด.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายอรุณ หลินมา-เขตรถไฟ หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 498,000 | ม.2 ต.นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเหมืองสุด (ถังประปา) หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 498,000 | ม.7 ต.นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นร่มเมือง-สะพานวา หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 498,000 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตรอกขาม หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 498,000 | ม.4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งต้อ-หนองจิก หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 498,000 | ม.6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานวา-ต้นร่มเมือง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 495,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการบุกเบิกถนนสายป่าขาด- ทุ่งนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 | บุกเบิกถนนสายป่าขาด-ทุ่งนาโพธิ์ บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล นางหลงกำหนด | 239,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการซ่อมสร้างถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-17 สายหน้า อบต.-หัวยาง หมู่ที่ 6 บ้านโคกแซะ | ถนนเป็นลาดยางผิวจราจร ASPHALT CONCRETE กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,720 ตารางเมตร | 4,430,000 | ม.6 | กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-01 สาย นศ.4061 แยก ทล.4018-บ้านทุ่งใคร (ช่วงบ้านโคกทราง หมู่ที่ 6,7 บ้านโคกแซะ,บ้านโคกทราง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม กว้าง 6 เมตร ยาว 2,575 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,450 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร | 9,130,000 | ม.6,7 | กองช่าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 16,784,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 | -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำควนเถียะ หมู่ที่ 3 ก่อสร้างสะพานเหล็ก กว้าง 1.2 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 140,000 | ม.3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่1 | ก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำโคกไทรทอง หมู่ที่ 1 ก่อสร้างสะพานเหล็ก กว้าง 1.2 เมตร ยาว 8.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 140,000 | ม.1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำพรุบัว หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างสะพานสูบน้ำดิบประปาสระน้ำ พรุบัว หมู่ที่ 5 ก่อสร้างสะพานเหล็ก กว้าง 1.2 เมตร ยาว 8.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล นางหลงกำหนด | 140,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการจัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส | จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดใบพัด จำนวน 2 เครื่อง | 130,000 | ต.นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 550,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร ถนนในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง | จ้างเหมาจัดทำป้ายชื่อถนน ชื่อซอยและป้ายจราจร พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.นางหลง กำหนด จำนวน 28 ป้าย ประกอบด้วย ป้ายบอกทาง น4 ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร จำนวน 3 ป้าย ป้ายชื่อถนนและชื่อซอย ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 25 ป้าย | 100,530 | ต.นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอชะอวด เพื่อติดตั้งไฟทางสาธารณะ ความยาว 2,200 เมตร จำนวน 28 จุด (80 เมตร/1จุด) | 430,000 | ต.นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว | ก่อสร้างท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านพรุบัว หมู่ที่ 5 วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80x1.00 เมตร ยาว 118 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด | 499,000 | ม.5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ | 1,375,000 | อบต. นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 19,738,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18 | โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 - 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ที่ 1-7 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 40,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2  แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ฯลฯ | 20,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ | 50,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 150,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 10,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 210,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.2  แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23 | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลนางหลง จำนวน5 โรงเรียน | 1,235,950 | ศพด.หนองจิกโคกทราง ศพด.อบต.นางหลง ศพด.บ้านควนเถียะ และ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลนางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการจัดงานวันเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กเช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 40,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-20-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. รายหัว ) | 161,500 | ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศพด.) | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 107,350 | ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน ) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ | 465,500 | ศพด. ทั้ง 3 ศูนย์ | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้าน นางหลงโรงเรียน วัดหนองจิก โรงเรียนวัดควนเถียะโรงเรียน บ้านพรุบัว และ โรงเรียนวัดโคกทราง | 2,200,000 | โรงเรียนบ้าน นางหลงโรงเรียน วัดหนองจิก โรงเรียนวัดควนเถียะโรงเรียน บ้านพรุบัว และโรงเรียนวัดโคกทราง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-22-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยแก่เด็ก เยาวชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 20,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 4,230,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.3  แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30 | ค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี | 8,400 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยา เสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 50,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 40,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 33 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนค่าไซริงค์ ค่าไวนิล ฯลฯ | 50,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 50,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 198,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35 | โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าไวนิล ฯลฯ | 20,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 30,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37 | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 40,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 38 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด เช่น ค่าเช่าหรือการเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโลห์หรือถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 120,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด เช่น ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเสื้อนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน ฯลฯ | 50,000 | อ.ชะอวด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | วัสดุกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา | 70,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 41 | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอ ชะอวด ตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาอำเภอชะอวด สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชน ประชาชน อำเภอชะอวด ประจำปี 2564 | 15,000 | อ.ชะอวด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอ ชะอวด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอ ชะอวด | เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอชะอวด ประจำปี พ.ศ.2564 | 6,000 | อ.ชะอวด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 15,000 | จ.นครศรีธรรมราช | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรองพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 100,000 | อบต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 45 | โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ | 50,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | โครงการจัดงานดอกจูดบาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานดอกจูดบาน เช่น ค่าจัดขบวนรถบุปผชาติ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ฯลฯ | 40,000 | อ.ชะอวด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 466,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

3.6  แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 47 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ | 11,142,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ | 2,872,800 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | 42,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 14,056,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

4.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 50 | โครงการคัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการ ดำเนินโครงการ ฯลฯ | 50,000 | ต.นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-33-

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.253 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 51 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าห้องประชุม ฯลฯ | 100,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | โครงการอบรมป้องกันการทุจริต | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันทุจริต โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ | 20,000 | อบต. นางหลง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-34-

|  | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 53 | เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | 15,000 | อ.ชะอวด | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างแผนที่ภาษี | 200,000 | อบต. นางหลง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 335,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-35-

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.๐2/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

- ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด | จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด | 30,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 30,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-36-

- ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 4 ตัน | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ | 1,375,000 | อบต. นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 1,375,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-37-

- ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร

2.1  แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2563 |  |  | พ.ศ.2564 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส | จัดซื้อปั้มสูบน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดใบพัด จำนวน 2 เครื่อง | 130,000 | ต.นางหลง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | รวม |  | 130,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |