แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

   ไตรมาสที่  1 (ตุลาคม-ธันวาคม)           ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม)

    ไตรมาสที่  3 (เมษายน-มิถุนายน)             ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)

การวางแผน อบต.นางหลง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทั้งหมด ดังนี้ ยุทธศาสตร์; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565. จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ; จำนวน; งบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 21; 30,105,598.00; 18; 11,103,067.00; 38; 29,257,200.00; 66; 91,026,000.00; 53; 46,812,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 5; 196,000.00; 5; 196,000.00; 6; 632,450.00; 5; 199,000.00; 2; 59,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 29; 17,372,800.00; 35; 18,650,050.00; 48; 23,138,450.00; 47; 28,988,450.00; 46; 27,967,650.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; 4; 270,000.00; 4; 230,000.00; 5; 304,000.00; 10; 10,384,000.00; 10; 8,461,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 11; 810,000.00; 14; 1,130,000.00; 12; 1,595,000.00; 11; 830,000.00; 9; 580,000.00. รวม; 70; 48,754,398.00; 76; 31,309,117.00; 109; 54,927,100.00; 139; 131,427,450.00; 120; 83,879,650.00.

-2- การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร อบต.นางหลง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 46 โครงการ งบประมาณ 23,346,494 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 9; 3,703,494.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 1; 40,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 31; 19,258,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; 1; 50,000.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 4; 295,000.00. รวม; 46; 23,346,494.00.

องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 17,741,000บาท ยุทธศาสตร์; โครงการ; งบประมาณ อนุมัติ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 2; 17,741,000. รวม; 2; 17,741,000. -3- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง มีดังนี้ ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิว จราจรถนนสายไสเรือ-โคกแซะ หมู่ที่ 1; 271,900.00; กองช่าง; เกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุก เสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,330 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,990 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงผิวจราจรสายหลังวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1 (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-13; 270,900.00; กองช่าง; โดยการเกรดปรับผิวจราจร ลงหินคลุกเสริมผิวจราจรพร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,250 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ที่ 3 (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-23); 479,672.00; กองช่าง; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1๙๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกขาม หมู่ที่ 4; 497,000.00; กองช่าง; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองจิก-หนองแม่กุ้ง หมู่ที่ 6 (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-32); 498,500.00; กองช่าง; โดยการเกลี่ยพื้นทางเดิม แล้วลงหินผุเสริมผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนวัดโคกทราง หมู่ที่ 7; 497,000.00; กองช่าง; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 220 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. -4-. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4; 202,000.00; กองช่าง; เจาะบ่อบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก 60 เมตร หรือได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 3 ลุกบาศก์เมตร/ชั่วโมง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสปราง-บ้านเลน (หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5) (ช่วงหมู่ที่ 5) (รหัสสายทาง ทาหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.116-05); 494,622.00; กองช่าง; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 130 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังป้าย-หนองขอ หมู่ที่ ๒ (รหัสสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๖-๑๙); 491,900.00; กองช่าง; ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน หมู่ที่ 1-7; 40,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนหมู่ที่ 1-7 เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; ค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่; 100,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ฯลฯ. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ. -5-. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดงานวันเด็ก; 40,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กเช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อาหารกลางวันนักเรียน ศพด.; 489,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อาหารเสริมนม; 1,246,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลนางหลง จำนวน5 โรงเรียน. 16.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)); 161,500.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. รายหัว ). 17.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา); 79,100.00; สำนักปลัด; -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา เช่น ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน. 18.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัย แก่เด็ก เยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. 19.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน; 2,310,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านนางหลงโรงเรียน วัดหนองจิก โรงเรียนวัดควนเถียะโรงเรียน บ้านพรุบัว และ โรงเรียนวัดโคกทราง. -6-. 20.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี; 50,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ ยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนค่าไซริงค์ ค่าไวนิล ฯลฯ. 21.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสำรวจขึ้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า; 8,400.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี. 22.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข); 50,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. 23.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข); 50,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo be number one กิจกรรม “ค่ายเยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด” (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. 24.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข); 40,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. 25.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550; 40,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพิการและการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. -7-. 26.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าไวนิล ฯลฯ. 27.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี; 30,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาส่งเสริมสตรี เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. 28.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; จัดงานวันดอกจูดบาน; 40,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานดอกจูดบาน เช่น ค่าจัดขบวนรถบุปผชาติ ค่าตกแต่งซุ้มนิทรรศการ ฯลฯ. 29.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ; 15,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ. 30.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ต่างๆ; 50,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ. 31.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ; 100,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันกตัญญูผู้สูงอายุ เช่น ค่ารับรองพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ. 32.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด; 120,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด เช่น ค่าเช่าหรือการเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโลห์หรือถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ. 33.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา หมู่ที่ 1-7; 70,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา. -8-. 34.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในเขตอำเภอชะอวด; 50,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชน ในเขตอำเภอชะอวด เช่น ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าเสื้อนักกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน ฯลฯ. 35.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; อุดหนุนสมาคมกีฬาอำเภอชะอวด ตามโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา เยาวชนและประชาชนอำเภอชะอวด; 15,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาอำเภอชะอวด สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชน ประชาชน อำเภอ ชะอวดประจำปี 2564. 36.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ; 10,897,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ. 37.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพคนพิการ; 2,880,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ. 38.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์; 42,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม. 39.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; ผึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ; 150,000.00; สำนักปลัด; -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ. 40.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน; 20,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ. 41.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการปรับปรุงต่อเติมเสริมเหล็กดัดหน้าต่างประตู ประตู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง; 55,000.00; สำนักปลัด; ปรับปรุงต่อเติมเสริมเหล็กดัดหน้าต่างประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองจิกโคกทราง โดยติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างประตูจำนวน 12 ช่อง รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลงกำหนด. 42.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; โครงการคัดแยกขยะ; 50,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ฯลฯ. -9-. 43.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; โครงการอบรมป้องกันการทุจริต; 20,000.00; สำนักปลัด; - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมป้องกันการทุจริต เฃ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ. 44.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.นางหลง; 100,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศัยภาพบุคลากร อบต.นางหลว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ. 45.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด; 15,000.00; สำนักปลัด; อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. 46.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน; 160,000.00; สำนักปลัด; เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างลูกจ้างแผนที่ภาษี ฯลฯ.

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีดังนี้ ลำดับ; ยุทธศาสตร์; โครงการ; จำนวนงบประมาณ; หน่วยงานทีรับผิดชอบ; ผลผลิต. 1; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ ติกคอนกรีต จากสายหนองจิก ถึงสายหัวยางบ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง; 9,941,000.00; กองช่าง; ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอน กรีต จากสายหนองจิก ถึงสาย หัวยางบ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 17,100 ตารางเมตร งบประมาณ บาท. 2; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก, บ้านโคกทราง; 7,800,000.00; กองช่าง; ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก, บ้านโคกทราง. -10- การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.นางหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 15 โครงการ จำนวนเงิน 8,627,525.40บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 7,305,169 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 3; 1,017,500.00. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 10; 7,475,025.40; 10; 7,240,168.78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 2; 135,000.00; 2; 65,000.00. รวม; 15; 8,627,525.40; 12; 7,305,168.78. อบต.นางหลง มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 17,726,000 บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์; โครงการ; การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา; โครงการ; การเบิกจ่ายงบประมาณ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 2; 17,726,000; 2; 17,726,000. รวม; 2; 17,726,000; 2; 17,726,000. -11- รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นางหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์; ชื่อโครงการตามแผน; งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย; คงเหลือ. 1.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงถนนสายไสเรือ-โคกแซะ หมู่ที่ 1*; 271,900.00; 270,000.00; 0.00; 1,900.00. 2.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลังวัดทุ่งน้อย-โคกสะท้อน หมู่ที่ 1*; 270,900.00; 269,500.00; 0.00; 1,400.00. 3.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแคงควน หมู่ที่ 3*; 479,672.00; 478,000.00; 0.00; 1,672.00. 4.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปพร.)*; 100,000.00; 37,400.00; 37,400.00; 62,600.00. 5.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่*; 20,000.00; 6,720.00; 6,720.00; 13,280.00. 6.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา* ( อาหารกลางวัน ); 489,000.00; 236,250.00; 236,250.00; 252,750.00. 7.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; วัสดุงานบ้านงานครัว (นม)*; 1,246,000.00; 619,109.40; 385,752.78; 626,890.60. 8.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว); 161,500.00; 144,500.00; 144,500.00; 17,000.00. -12-. 9.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)*; 2,310,000.00; 1,117,200.00; 1,117,200.00; 1,192,800.00. 10.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า; 8,400.00; 4,146.00; 4,146.00; 4,254.00. 11.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ*; 10,897,000.00; 4,236,100.00; 4,236,100.00; 6,660,900.00. 12.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพความพิการ*; 2,880,000.00; 1,064,600.00; 1,064,600.00; 1,815,400.00. 13.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์*; 42,000.00; 9,000.00; 7,500.00; 33,000.00. 14.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น; 15,000.00; 15,000.00; 15,000.00; 0.00. 15.; ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน*; 160,000.00; 120,000.00; 50,000.00; 40,000.00.

# -13- # รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 (ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ) อบต.นางหลง ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์; แผนการดำเนินการ ทั้งหมด; อนุมัติงบประมาณ; ลงนามสัญญา; เบิกจ่าย. จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ; จำนวน โครงการ; งบประมาณ. 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน; 53; 46,812,000.00; 9; 3,703,494.00; 3; 1,017,500.00. 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ; 2; 59,000.00; 1; 40,000.00. 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม; 46; 27,967,650.00; 31; 19,238,000.00; 10; 7,475,025.40; 10; 7,240,168.78. 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม; 10; 8,461,000.00; 1; 50,000.00. 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร; 9; 580,000.00; 4; 295,000.00; 2; 135,000.00; 2; 65,000.00. รวม; 120; 83,879,650.00; 46; 23,326,494.00; 15; 8,627,525.40; 12; 7,305,168.78.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,726,000 | 2 | 17,726,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,741,000 | 2 | 17,726,000 | 2 | 17,726,000 |

-14-

4.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไตรมาสที่ 1             (ตุลาคม –ธันวาคม 2564)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน |  | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 3 | 33.33 | 6 | 66.67 | - | - | - | - | 9 | 100 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | 2 | 6.45 | 8 | 25.81 | 21 | 67.74 | - | - | - | - | 31 | 100 |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 50 | - | - | - | - | 4 | 100 |
| รวม | 3 | 6.52 | 12 | 26.09 | 31 | 67.39 | - | - | - | - | 46 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่าง การดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสายหนองจิก ถึงสายหัวยางบ้านหนองจิก,หัวยาง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนางหลง | / |  |  | 9,941,000 | 9,930,000.00 |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 1,2,7 บ้านโคกไทรทอง,บ้านหนองจิก, บ้านโคกทราง | / |  |  | 7,800,000 | 7,796,000.00 |

-15-

ส่วนที่  4  รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์

| โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | แหล่งที่มา | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | งบประมาณที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| เก้าอี้ปฏิบัติงาน | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 4,700 | 4,500 |
| เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับใช้บันทึกข้อมูล | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 1,600 | 1,500 |
| โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 8,000 | 7,300 |
| เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู (พร้อมติดตั้ง) | กองช่าง | ข้อบัญญัติ | 27,800 | 25,500 |
| เก้าอี้ปฏิบัติงาน | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 4,700 | 4,500 |
| เก้าอี้ปฏิบัติงานสำหรับใช้บันทึกข้อมูล | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 3,200 | 1,500 |
| โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 8,000 | 7,300 |
| โต๊ะเหล็กปฏิบัติงาน สำหรับใช้บันทึกข้อมูล ขนาด 4 ฟุต | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 12,000 | 11,900 |
| เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | สำนักปลัด | ข้อบัญญัติ | 5,700 | 4,900 |

ส่วนที่  5  ปัญหา  อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

- เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ทำให้การจัดโครงการกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้